|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Considero que nuestro avance se ha apegado de forma exitosa a la Carta Gantt, especialmente durante la Fase 1 de Planificación y Diseño (semanas 1-5). Cumplimos con hitos clave como la definición de requisitos y el diseño de la arquitectura. En lo personal, completé la tarea de "Diseño de BD" dentro de los plazos establecidos, lo que nos permitió iniciar la fase de desarrollo con una base sólida. Actualmente, en la Fase 2 de Desarrollo del MVP (semanas 6-12), estamos en medio de las tareas de "Desarrollo Backend" y "Desarrollo Frontend". Mi trabajo en el backend ha progresado bien, aunque han surgido desafíos técnicos no previstos que han requerido más tiempo del estimado, particularmente en la integración con el motor NLP. La metodología Scrum y la excelente comunicación han sido factores que han facilitado el progreso , mientras que la principal dificultad ha sido la curva de aprendizaje de nuevas herramientas y la disponibilidad de tiempo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para abordar los desafíos técnicos surgidos durante la etapa de desarrollo, hemos optado por un enfoque colaborativo. Implementamos sesiones de pair programming que fueron muy efectivas para resolver los problemas de integración entre servicios. Estratégicamente, y para no comprometer los plazos del MVP, decidimos simplificar temporalmente el motor de recomendación a un modelo basado en reglas, dejando el desarrollo del modelo predictivo para una iteración futura. De cara a las próximas semanas, donde inicia la tarea de "Integración de Agentes", planeo haber estabilizado los endpoints principales para facilitar este proceso colaborativo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de manera positiva. Logré entregar el diseño de la base de datos a tiempo, y ahora estoy concentrado en la implementación del backend, que es el núcleo del sistema. - Destaco: Mi aporte en la estructuración de la base de datos y en la construcción de los servicios iniciales de la API, sentando las bases técnicas para el resto del proyecto. - A mejorar: Reconozco la necesidad de optimizar mis tiempos en la resolución de problemas imprevistos y mejorar la documentación de la API. Esto es una prioridad para que la fase de integración, que comienza en la semana 9, sea lo más fluida posible para todo el equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es de naturaleza técnica y se enfoca en la escalabilidad a largo plazo de nuestra solución, más allá del MVP. - Pregunta para el docente: Considerando la arquitectura actual, ¿qué estrategias de optimización de la base de datos (como indexación avanzada o pooling de conexiones) considera que serían más críticas para garantizar el rendimiento si el sistema tuviera que soportar una alta concurrencia de usuarios?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Tras revisar nuestro avance, hemos concluido que la distribución de roles sigue siendo la adecuada. Mi foco principal se mantendrá en la tarea de "Desarrollo Backend" hasta su finalización en la semana 10. A partir de la semana 9, comenzaremos la actividad de "Integración de Agentes", la cual figura en la Gantt como una responsabilidad de "Todos". En esta fase, aunque mi rol principal sigue siendo el backend, mi trabajo se volverá más colaborativo para asegurar que los agentes se comuniquen correctamente con los servicios que he desarrollado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido uno de los pilares del proyecto. La exitosa finalización de la Fase 1 en los tiempos planificados es una prueba de nuestra buena organización y colaboración. - Aspectos positivos: Destaca la comunicación constante y el respeto profesional. La sinergia para resolver problemas, como los que surgieron en la integración técnica, ha sido fundamental. - Aspectos a mejorar: Coincidimos en que podemos mejorar la eficiencia de nuestras reuniones, haciéndolas más cortas y frecuentes. Además, hemos acordado formalizar los acuerdos en un acta compartida para un mejor seguimiento.