|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, el equipo ha logrado cumplir con la mayoría de las actividades planificadas según la carta Gantt. Se completaron las tareas relacionadas con el diseño de la arquitectura del sistema, la definición de los agentes y el desarrollo inicial del flujo del Agente Asesor. Entre los factores que facilitaron el avance destacan la organización mediante la metodología Scrum, la buena comunicación interna y la distribución clara de roles. Sin embargo, algunos retrasos se dieron por dificultades técnicas en la integración de los servicios del motor NLP y la configuración del dashboard de Power BI, principalmente debido a la curva de aprendizaje y a la disponibilidad de tiempo fuera del horario académico.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para abordar las dificultades técnicas, el equipo implementó sesiones de revisión conjunta (pair programming) y documentación compartida en línea para resolver errores más rápido. También se acordó simplificar temporalmente algunas funcionalidades del MVP —por ejemplo, el motor de recomendación se dejó en una versión basada en reglas en lugar de un modelo predictivo completo—. Además, se planificaron nuevas pruebas con usuarios para validar el flujo conversacional antes de agregar más complejidad al sistema.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de manera positiva. He mantenido un rol activo en la planificación del backlog, coordinación del equipo y documentación del avance, cumpliendo con el rol de Product Owner y Project Manager. Destaco la organización y compromiso del equipo, así como la claridad en los objetivos técnicos. Como aspecto a mejorar, considero que puedo profundizar en la validación técnica del dashboard y en la evaluación de los frameworks NLP, para optimizar las futuras iteraciones del sistema.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes que tengo es cómo optimizar el flujo conversacional entre los distintos agentes para que la experiencia del usuario sea más natural y eficiente. También me gustaría confirmar con el docente si el nivel actual de desarrollo del MVP es suficiente para la evaluación intermedia, o si se espera que incorporemos una mayor cantidad de datos reales en la base de usuarios y métricas del dashboard de Power BI. Por último, quisiera recibir retroalimentación sobre las estrategias más efectivas para evaluar la usabilidad del sistema, ya que buscamos asegurar que la interacción con el chatbot sea comprensible y útil para los postulantes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El equipo acordó mantener la distribución original de roles, pero realizar pequeños ajustes: - Jonathan Curiñan continuará liderando la planificación y coordinación, además de asumir la documentación de pruebas de usuario. - Ricardo Castillo reforzará el desarrollo del backend y la conexión con la base de datos. - Juan Pablo Campiño ampliará sus tareas hacia pruebas de usabilidad e integración de interfaz. Se agregó una nueva actividad: documentar la arquitectura de comunicación entre agentes y registrar los resultados de las pruebas funcionales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido colaborativo, respetuoso y enfocado. Cada integrante ha cumplido sus compromisos y se ha mostrado disponible para resolver dificultades en conjunto. Los aspectos más positivos son la comunicación constante, la disposición para aprender nuevas herramientas y la adaptabilidad ante cambios. Como punto a mejorar, se propone mantener reuniones más cortas y frecuentes para optimizar la coordinación y registrar los acuerdos en un acta compartida después de cada sprint.