|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, el equipo ha avanzado de acuerdo con la planificación establecida en la carta Gantt. Las fases de diseño y estructura del sistema se cumplieron en los tiempos previstos, especialmente la definición de los agentes y la primera versión del flujo del Agente Asesor. A nivel personal, mi participación se ha enfocado en el desarrollo de la interfaz y la integración con el motor conversacional. Esto ha avanzado bien, aunque algunos retrasos surgieron por ajustes en la conexión con la base de datos y en la visualización de métricas del dashboard. Los factores que más han favorecido el progreso han sido la buena comunicación del equipo y la planificación con metodología Scrum. Las principales dificultades se relacionan con la compatibilidad de herramientas y la disponibilidad de tiempo fuera del horario académico.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar los problemas técnicos, he trabajado en conjunto con el área de backend para depurar errores y mejorar la comunicación entre los módulos del sistema. También se implementó un registro de incidencias compartido para identificar problemas recurrentes y priorizar su resolución. En adelante, planeo dedicar más tiempo a pruebas controladas de usabilidad y automatizar parte del proceso de integración para reducir tiempos de configuración manual.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi desempeño ha sido positivo. He cumplido los objetivos asignados y he buscado constantemente mejorar la calidad del producto. Destaco mi compromiso con las tareas de prueba e integración, así como la disposición para apoyar a mis compañeros en la parte técnica. Sin embargo, reconozco que puedo mejorar en la documentación de los procesos y en la planificación del tiempo, especialmente en la preparación de reportes de avance y resultados de testeo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría confirmar con el docente si los resultados obtenidos en las pruebas de usabilidad son suficientes para esta etapa o si conviene ampliarlas con un grupo más grande de usuarios. También tengo dudas sobre cómo medir de forma más precisa la efectividad del flujo conversacional y si existen herramientas recomendadas para registrar métricas de interacción en tiempo real.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? En esta etapa, hemos decidido mantener la distribución general de tareas, pero con algunos ajustes: - Jonathan continuará como coordinador del proyecto y responsable de la planificación. - Ricardo seguirá reforzando el backend. - Yo asumiré un rol más activo en la validación de la interfaz y el reporte de resultados de pruebas, además de apoyar la documentación de la arquitectura del sistema. Se incorporó una nueva actividad grupal: diseñar una guía breve de interacción para los usuarios finales del chatbot

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido muy positivo. Existe una comunicación constante, un ambiente de respeto y una disposición general para colaborar. Lo que más destaco es la responsabilidad compartida y la actitud proactiva de cada integrante. Como aspecto a mejorar, creo que podríamos optimizar los tiempos de reunión y establecer un formato fijo para los informes de avance, lo que facilitaría la revisión de hitos en los próximos sprints.